contoh dokumen Laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study Report) untuk pengembangan sistem informasi. Contoh ini dibuat berdasarkan skenario fiktif untuk memberikan gambaran yang nyata dan terstruktur.

LAPORAN STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INVENTORY DAN PENJUALAN BERBASIS WEB PADA CV. MAKMUR JAYA ABADI

Kode Dokumen: FS-SIP-WEB/01/2024

Tanggal:** 24 Mei 2024

Versi: 1.0

Dipersiapkan Oleh:

Nama: Ahmad Wijaya, S.Kom. (Project Manager & System Analyst)

Nama: Siti Nurhaliza, S.E. (User Representative - Dept. Penjualan)

Nama: Budi Santoso, S.T. (Technical Lead)

Disetujui Oleh:

[Nama Direktur], Direktur Utama CV. Makmur Jaya Abadi

1.0 Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Laporan ini menyajikan hasil studi kelayakan pengembangan Sistem Inventory dan Penjualan Berbasis Web untuk CV. Makmur Jaya Abadi. Studi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan utama perusahaan, yaitu ketidakefisienan dalam pencatatan stok barang, keterlambatan informasi penjualan, dan tingginya kesalahan manual.

Berdasarkan analisis, proyek ini “LAYAK” untuk dilanjutkan dari segi teknis, ekonomis, dan operasional. Sistem yang diusulkan akan mengotomasi proses utama, mengurangi kesalahan, dan menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Dari aspek ekonomi, investasi sebesar “Rp 280 juta“ diperkirakan akan kembali dalam waktu “18 bulan (Payback Period) “ dengan “Return on Investment (ROI) “ positif sebesar “25% per tahun“ setelah tahun pertama. Tim merekomendasikan proyek ini untuk disetujui dan dilanjutkan ke Tahap Analisis Detail.

2.0 Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

CV. Makmur Jaya Abadi adalah distributor alat-alat elektronik yang sedang berkembang. Saat ini, seluruh proses inventory, pembelian, dan penjualan masih dicatat secara manual menggunakan spreadsheet (Microsoft Excel) dan buku fisik. Metode ini menyebabkan:

- Sering terjadinya selisih stok antara catatan dan fisik.

- Laporan penjualan dan keuangan yang lambat dan tidak real-time.

- Kesulitan melacak riwayat transaksi dan produk yang hampir habis.

2.2 Tujuan Proyek

Mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi berbasis web untuk:

- Mempercepat dan mempermudah proses pencatatan inventory dan penjualan.

- Menyediakan informasi stok dan laporan penjualan secara real-time dan akurat.

- Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam input data.

- Meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

2.3 Ruang Lingkup (Scope)

Yang termasuk dalam proyek (In-Scope):

Modul Manajemen Master Data (Data Barang, Data Supplier, Data Pelanggan).

Modul Inventory (Pencatatan Stok Masuk, Stok Keluar, Stok Opname, Alert Stok Minimum).

- Modul Penjualan (Pencatatan Penjualan, Pembuatan Faktur, Histori Transaksi).

- Modul Laporan (Laporan Stok, Laporan Penjualan Harian/Bulanan, Laporan Keuntungan).

- Hak akses pengguna (Admin, Manager, Staff Gudang, Staff Penjualan).

Yang tidak termasuk dalam proyek (Out-of-Scope):

- Integrasi dengan mesin kasir (POS) fisik.

- Pembuatan website e-commerce untuk penjualan langsung ke konsumen akhir.

- Modul Akuntansi lengkap (seperti Buku Besar, Neraca). Sistem hanya menghasilkan laporan pendukung akuntansi.

3.0 Analisis Kelayakan

3.1 Kelayakan Teknis

- Kemampuan Teknologi: Teknologi yang diusulkan (PHP/Laravel atau Python/Django untuk backend, MySQL untuk database, hosting cloud) sudah sangat matang dan umum digunakan.

- Kemampuan Tim Internal: Tim IT internal memiliki kemampuan dasar pemrograman web. Untuk percepatan dan kualitas, pengembangan akan dilakukan oleh vendor eksternal yang berpengalaman, dengan tim internal fokus pada pengawasan dan pemeliharaan pascaimplementasi.

- Infrastruktur: Perusahaan sudah memiliki jaringan internet yang memadai. Server akan menggunakan layanan cloud (contoh: AWS atau layanan lokal) yang lebih fleksibel dan scalable.

- Kesimpulan:LAYAK.

3.2 Kelayakan Ekonomis

A. Perkiraan Biaya (Total: Rp 280.000.000)

- Biaya Pengembangan (One-time Cost): Rp 150.000.000 (Analisis, Desain, Pemrograman, Testing oleh vendor).

- Biaya Perangkat Keras & Lunak (Hardware & Software): Rp 50.000.000 (Server Cloud untuk 2 tahun, domain, lisensi perangkat lunak pendukung).

- Biaya Pelatihan (Training): Rp 15.000.000 (Pelatihan untuk 20 pengguna).

- Biaya Lain-lain (Misc): Rp 5.000.000 (Konsumsi, transportasi).

- Biaya Pemeliharaan Tahunan (Annual Maintenance Cost - AMC): Rp 60.000.000/tahun (Support, update, renew server).

B. Perkiraan Manfaat (Manfaat Berwujud/Tangible)

- Pengurangan Biaya Tenaga Kerja (Efisiensi): Pengurangan 1 orang staff administrasi yang tidak perlu direkrut karena sistem sudah otomatis = Penghematan Rp 60.000.000/tahun.

- Pengurangan Kerugian akibat Kesalahan Stok: Diperkirakan dapat mengurangi selisih stok sebesar Rp 40.000.000/tahun.

- Peningkatan Penjualan: Dengan informasi stok yang akurat, sales dapat melayani lebih cepat, estimasi peningkatan penjualan 5% = Keuntungan tambahan Rp 100.000.000/tahun.

- Total Manfaat Tahunan:Rp 200.000.000.

C. Analisis Cost-Benefit

- Payback Period: Total Investasi / Manfaat Tahunan = Rp 280 juta / Rp 200 juta ≈ 1.4 tahun (sekitar 17 bulan). Investasi kembali dalam waktu kurang dari 1.5 tahun.

- Return on Investment (ROI) Tahun Pertama: ((Manfaat Tahunan - Biaya Pemeliharaan Tahunan) / Total Investasi)  100% = ((Rp 200 jt - Rp 60 jt) / Rp 280 jt)  100% ≈ 50%.

- Kesimpulan:SANGAT LAYAK secara ekonomi.

3.3 Kelayakan Operasional

- Dukungan Manajemen: Direksi sepenuhnya mendukung digitalisasi ini.

- Kesiapan Pengguna: Survei kecil menunjukkan 70% staff antusias karena sistem akan mempermudah pekerjaan mereka. 30% staff senior merasa khawatir tetapi bersedia dilatih.

- Dampak terhadap Prosedur Kerja: Prosedur kerja akan berubah menjadi lebih terstruktur. Rencana pelatihan yang komprehensif akan disusun untuk memastikan transisi yang mulus.

- Kesimpulan:LAYAK dengan catatan perlu program perubahan dan pelatihan yang baik.

3.4 Kelayakan Jadwal*

- Estimasi Waktu Pengembangan: 6 bulan.

- Tahap Analisis Detail: 1 bulan

- Tahap Desain: 1 bulan

- Tahap Pembangunan & Pengujian: 3 bulan

- Tahap Implementasi & Pelatihan: 1 bulan

- Ketersediaan Sumber Daya: Tim dari vendor dan tim internal sudah siap dialokasikan.

- Kesimpulan:LAYAK. Jadwal 6 bulan dinilai realistis.

4.0 Rekomendasi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap semua aspek kelayakan, tim merekomendasikan dengan sangat agar PROYEK DISETUJUI DAN DILANJUTKAN ke tahap berikutnya, yaitu Tahap Analisis Kebutuhan Detail.

Proyek ini dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan CV. Makmur Jaya Abadi, dengan manfaat finansial yang jelas dan risiko yang dapat dikelola.

5.0 Lampiran

Lampiran A: Detail Breakdown Biaya.

Lampiran B: Gantt Chart Perkiraan Jadwal Proyek.

Lampiran C: Draft Questionnaire Kebutuhan Pengguna.

Halaman Persetujuan

Proyek ini telah ditinjau dan disetujui untuk melanjutkan ke Tahap Analisis Detail.

Disetujui Oleh:

[Nama dan Tanda Tangan]

Direktur Utama

CV. Makmur Jaya Abadi

Tanggal: _________________